|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**Заместитель руководителяФедерального дорожного агентстваИ.Г. Астахов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. |

**Регламент**

**взаимодействия участников**

**приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»**

**I. Общие положения**

Настоящий регламент разработан в соответствии с Разделом III Соглашения «О предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее – Соглашение) и определяет порядок взаимодействия между Федеральным дорожным агентством (далее – ФДА), Федеральными казенными учреждениями, подведомственными Росавтодору (далее – ФКУ) и субъектами Российской Федерации (далее - Субъекты) при выполнении задач по реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломераций в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее - БКД).

Участники программы:

- Федеральное дорожное агентство (ФДА);

- Федеральные казенные учреждения, подведомственные ФДА (ФКУ);

- Субъекты Российской Федерации (Субъекты).

Цель регламента – организация порядка взаимодействия участников программы БКД.

Задача регламента – обеспечение результативности, адресности, эффективности и целевого характера использования средств федерального бюджета в рамках осуществления Федеральным дорожным агентством полномочий главного распорядителя средств федерального бюджета и главного администратора его доходов, предусмотренных проектом «Безопасные и качественные дороги».

**II. Функции участников программы.**

II.1. ФДА осуществляет:

- Согласование в установленном порядке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (Далее – ПКРТИ);

- Подписание соглашений с Субъектами на предоставление трансфертов;

- Доведение средств до Субъектов в рамках заключенных соглашений;

- Осуществляет контроль за достижением целевых показателей программы;

- Осуществляет принятие решений об использовании остатков средств трансферта;

- Представляет межбюджетные трансферты Субъектам и осуществляет контроль за их расходованием.

II.2. ФКУ, подведомственные ФДА:

II.2.1. ФКУ «Росдортехнология» осуществляет:

- Сбор, анализ и согласование ПКРТИ;

- Систематизацию, анализ и представление в ФДА отчетных материалов по исполнению программ БКД;

- Проведение выборочного(внепланового) мониторинга в рамках выполнения графика финансового контроля и мониторинга качества работ;

II.2.2. ФКУ, подведомственные ФДА, закрепленные за агломерациями осуществляют:

- Участие в подготовке и согласование программ БКД Субъектов;

- Реализацию программы БКД в части федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении и входящих в состав агломераций;

- Постоянный мониторинг качества, объемов и сроков исполнения программы БКД на объектах, включенных в ПКРТИ;

II.3. Субъекты - участники программы осуществляют:

- Разработку ПКРТИ и её согласование в соответствии с методическими рекомендациями;

- Подписание соглашений с ФДА;

- Обеспечение исполнения условий предоставления трансферта;

- Обеспечение достижения заданных целевых показателей;

- Внесение предложений по перераспределению средств экономии;

- Обеспечение исполнения обязательств по возврату средств в Федеральный бюджет;

- Выполнение мероприятий ПКРТИ городской агломерации, в том числе приемку выполненных работ, в установленный Соглашением срок;

- Представление по запросу ФКУ и ФДА отчетных материалов для осуществления контроля расходования трансфертов.

II.4. Порядок взаимодействия:

ФДА – ФКУ «Росдортехнология» – ФКУ – Субъекты.

**III. Обязанности участников программы.**

III.1. ФДА:

- Предоставляет трансферт в бюджет Субъекта в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления трансферта, установленных Соглашением.

- Контролирует соблюдение Субъектом условий предоставления трансферта и других обязательств.

- Проводит оценку результативности осуществления мероприятий, в целях которых предоставляется трансферт, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

- В случае если Субъектом допущены нарушения обязательств предоставления трансферта, рассчитывает и направляет Субъекту требование о возврате средств трансферта в федеральный бюджет в указанном объеме.

- В случае приостановления предоставления трансферта информирует Субъект о причинах такого приостановления.

III.2. ФКУ, подведомственные ФДА:

III.2.1. ФКУ «Росдортехнология»:

- Проводит свод и обработку результатов отчетов ФКУ, подведомственных ФДА с последующим представлением в адрес ФДА.

- Участие в выборочной проверке целевого использования средств, выделенных на осуществление программы, в соответствии с соглашением заключенным ФДА с Субъектом, а также качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий.

- По результатам проверочных мероприятий представляет в адрес ФДА отчет согласно установленной форме.

- Проводит сбор, обработку, анализ и представление в ФДА информации по реализации программы БКД;

III.2.2. ФКУ, подведомственные ФДА:

- Участвуют в работе проектных офисов программы БКД городских агломераций;

- Осуществляют проверку хода выполнения работ на объектах не реже 1 раза в месяц, но не менее 1 раза за период проведения работ на каждом объекте программы;

- Принимают участие в приемочных комиссиях при сдаче объектов программы в рамках закрепленной агломерации;

- В случае выявления некачественного выполнения работ обеспечивают письменное информирование ФДА и ФКУ «Росдортехнология» с занесением информации в отчетную форму;

- Ведут статистику посещения объектов в ходе реализации программы и представляют её в адрес ФКУ «Росдортехнология» в соответствии с отчетными формами;

- Предоставляют ФКУ «Росдортехнология» отчетную информацию по реализации программы, полученную от Субъектов, 2 раза в месяц.

 III.3. Субъекты-участники программы:

- Выполняют работы по ПКРТИ в соответствии с требованиями действующим законодательством Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федерального дорожного агентства, нормативными актами Российской Федерации, заключенным соглашением на представление иных межбюджетных трансфертов;

- Представляют в ФКУ отчетные материалы по реализации ПКРТИ прилагаемой к соглашению отчетной форме 2 раза в месяц;

- Обеспечивают качество выполнения дорожных и мостовых работ, соответствие применяемой дорожно-строительной продукции требованиям нормативных документов;

- Выполняют работы по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки ФКУ c последующим представлением с отчетной информацией;

- Проводят претензионно-правовую работу;

- Предоставляют запрашиваемую участниками программы информацию по программе;

- Разрабатывают предложения по перераспределению экономии и представляют их ФКУ для дальнейшего согласования.

**IV. Порядок представления отчетных материалов.**

IV.1. Отчетные материалы представляются в ФДА согласно утвержденной табличной форме.

IV.2. Все материалы представляются в редактируемом формате с приложением сопроводительного документа за подписью заместителя руководителя проектного офиса;

IV.3. Субъекты обязаны представлять в ФКУ согласно утвержденным формам отчетные материалы, не позднее 15 и 30 числа соответственно;

IV.4. ФКУ, закрепленные за агломерациями, представляют в адрес ФКУ «Росдортехнология» обобщенную отчетную таблицу по закрепленным агломерациям не позднее 5 и 20 числа, с приложением сопроводительного документа за подписью руководителя ФКУ;

IV.5. ФКУ «Росдортехнология» обобщает направленные ФКУ материалы и представляет их в ФДА не позднее 10 и 25 числа, с приложением сопроводительного документа за подписью директора ФКУ «Росдортехнология»;

IV.6. По результатам выборочной проверки выполненных работ, ФКУ «Росдортехнология» представляет отчет в ФДА в установленной форме.